消

防

维

保

合

同

安徽创新馆消防系统维护保养合同

甲方：

地址：

乙方:

地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《消防技术标准规范》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方将 安徽创新馆消防系统日常维护保养工作发包给乙方事宜，达成如下协议，供双方共同遵守执行。

一、维保范围

维保范围指安徽创新馆1-3号馆（地址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路，建筑面积：82000.m2）的消防系统及设施（以下简称“消防系统”）。

内容包括但不限于:火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统消防栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通信系统、消防广播系统、可移动灭火器、气体灭火系统、电气火灾监视系统、防火门监视系统、、消防水泵设备、防火卷帘系统及其他消防联动设施（其他消防联动设施包括放排烟系统中的种类风机和阀体、消防联动系统中的事故照明、以及电源电盘控制等设备电控柜以外控制反馈模块界面的输入端设备等）。

二、服务期限

本合同有效期为壹年，即        年    月    日至      年      月     日。

三、维保费用

1.年度维保费用为：人民币（大写）           ，小写：           元；

2.甲方支付给乙方的维保费用中包含了乙方为完成本合同服务内容所需的管理费、驻点人工工资费、税费、保险费、材料费。

3、设备及主材需要更换需甲供，或由甲方委托乙方代为采购，据实结算；单次更换配件总价    元以下由乙方自行更换，甲方不在另行支付费用。单次更换配件总价在   元以上由乙方须书面告知甲方，经甲方同意后方可更换（配件价格应低于同期市场价）；

- 付款方式

本服务费用分两期各半年支付，合同签订后 10 个工作日内支付第一期服务费用，即支付至合同金额的50%；第一期服务考核合格后10个工作日内支付第二期服务费用，即支付至合同金额的100%；中标方需在合同签订后7个工作日内将合同金额的5%作为履约保证金支付至采购单位指定账户，服务期限完成并服务考核合格后，履约保证金（无息）返还至中标方账户。

- 乙方服务范围

- 1、配置两名持中级消防资格证工作人员现场驻点服务，由甲方提供其办公场所及办公条件，具体作息时间由甲方根据实际需要制定；

- 2、配合相关部门做好消防检查，并根据检查结果落实整改要求。

- 3、根据有关法律、法规要求，每年至少免费提供一次消防检测服务，并出具检测报告。

- 4、负责对场馆所有的消防系统设施进行日常查验、维护、零星部件维修更换等，具体操作如下：

1.交付检查

（1）本合同生效之日起30天内，乙方应对标的消防系统进行一次全面的检查。若项目的消防系统存在故障、隐患，或有不符合《消防技术标准规范》要求的，乙方应提出整改、维修方案，经甲方同意后实施相关工程，工程所需费用由甲方另行支付。

（2）本合同生效之日即视为甲方向乙方交付本项目的消防系统设备设施。自该交付日起，乙方应依本合同约定履行本项目消防系统的维修保养业务，并承担其责任，确保其处于良好运行状态，但因本条第（1）点约定应整改维修项目的整改、维修期间除外。

2.预防性例行保养

（1）乙方应对甲方的消防系统每月进行火灾模拟与联动测试一次，具体的时间由甲方另行安排，并于检测后2天内向甲方提交书面测试报告。测试时需与甲方维修人员协商，并经甲方工作人员同意方可进行，乙方人员应遵守甲方的各项管理制度，甲方有义务对乙方的工作进行配合。

（2）乙方应严格按附件一《消防维修保养方案及计划》以及国家、地方、行业有关标准实施标的消防系统维修保养工程，并于每日历月度终了后2天内向甲方提交当日历月度的维修保养记录及书面报告。

（3）乙方应每半年安排对火灾自动报警系统相关主机系统检查一次，查杀电脑病毒，修复软、硬件系统，保证火灾自动报警系统正常运行。

3．故障排除

（1） 项目的消防系统若发生一般故障的，由驻点人员现场解决。

（2）若未能于前述约定时限内排除故障、恢复标的消防系统至良好运行状态的，乙方应及时向甲方提交书面报告，并向消防主管部门报备。

4. 事故报告

乙方应于接标的重大事故报告后60分钟内向甲方报告系统情况，特别重大事故或较复杂故障的，应于接报后48小时内向甲方提交书面事故报告，并向消防主管部门报备。

5.热线服务

（1）乙方提供故障处理服务及客户投诉的24小时有效热线电话，号码为            。

（2）乙方应于接到甲方或甲方客户投诉后15分钟内做出响应，并于48小时内向甲方提交投诉处理报告，确保投诉处理率达到100%。

6.完成指标

合同期间，乙方应确保达到如下指标：

（1）标的消防系统设备完好率99.5%以上。

（2）标的消防系统维修、整改质量合格率99%以上。

7.工具、设备及着装要求

（1、）乙方自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场需做好安全警示标志。

（2、）乙方工作人员工作期间需着装工作服，在工作期间乙方工作人员必须按相关规范要求有必要佩戴相应劳保用品做好自我保护措施。

8.保险

（1）乙方为乙方工作人员投保人身意外保险。乙方需投保公众和产品责任保险。

（2）若乙方管理或维保原因引起的人身伤亡事故（含第三方）、设备设施损失、政府处罚的，由乙方负全部责任。

9. 工具、材料、零配件提供方式

（1）因进行消防系统维修保养工程所需工具、辅助材料由乙方自行提供，所需费用由乙方自行承担。

（2）除本合同另有约定的，项目消防系统维修保养所需要更换的零配件，若单价低于￥  （大写：   ）的，由乙方负责提供，所需费用已包含于维修保养费中，甲方无需另行支付。但对于可移动灭火器，乙方不需承担其气体或粉剂的填充。

（3）乙方在维修保养作业中，受损零配件应以修复为主，若无法修复确需更换的，应先征得甲方同意，方可更换。乙方应将换下的坏损零配件统一交由甲方报废处理。

六、甲方权利义务

1.甲方有权监督检查乙方的维修情况，对违反合同约定的行为进行记录并发出整改通知。

2.甲方应向乙方提供有关的技术资料及图纸。

3.出于安全的需要，甲方在没有收到乙方书面许可证明之前，不得允许非乙方人员或非乙方授权人员进行任何与消防系统保养、维修、故障处理服务工作（合同另有约定除外）。

4.甲方应为乙方人员或乙方授权人员提供出入及进行有关保养维护的各种方便。

5.甲方有义务对乙方为提供的维护保养服务进行确认。乙方的维护保养达不到合同约、定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

6.为乙方工作人员提供小区内出入通行的有关证件。

7. 为乙方提供维修、保养所需的水、电接驳点。

8. 负责向甲方物业内各使用单位告知维保工作时间。

9. 建立、健全消防设施日常检查维修保养制度。安排专人负责操作、巡视、检查，发现故障及时通知乙方前来处理、排除故障。未经乙方同意，不得擅自拆卸、停用消防设施。

10. 实行消防控制室24小时值班制度，并做好消防实施的运行、报警、故障检查记录。

11.更换下来的零件归甲方所有，由甲方处置。

12. 甲方退出本项目物业管理的，自物业管理权交接之日起，本协议自动终止，双方不追究因此导致的违约责任。

七、乙方权利义务

1.根据本合同所规定的工作范围为甲方提供消防系统的保养、热线抢修和维修服务。

2.乙方须持有工商部门及消防主管部门颁发的营业执照和资质证书，具有消防维修保养的营业范围及资格。

3.乙方应派遣拥有相应资质的专业技术人员提供标的消防系统维修保养服务，并应就该人员报甲方及消防主管部门备案。若甲方要求乙方更换现场工作人员的，乙方应予以及时调换，直至甲方满意为止。

4. 确保项目的消防系统处于整改、完好运行状态，并能通过政府消防主管部门的例行检查，以及年度安全检查。

5.乙方配合甲方建立完整、准确的备查档案和根据甲方情况提供全年维护保养计划和月度定期保养计划的具体实施时间表与保养内容，并报甲方审批。按照甲方的使用要求，合理安排消防系统的保养时间，做好消防系统保养通知及放置维修保养护拦标示，避免住户（客户）投诉，随时接受甲方监督管理。

6.乙方人员在维修保养作业中，必须遵守甲方的各项管理制度，甲方有权对乙方工作进行监督检查。乙方有义务保护好甲方消防设施其它附属设备设施，如在合同执行期间因乙方责任导致消防设施其它附属设施受损，造成的损失由乙方承担。

7.乙方人员应遵守甲方相应规定，若在保养或维修过程中因疏忽或失职，或者提供的服务发生不符合本协议规定要求的情况造成甲方消防设施设备、其他财产或任何人身的损害，全部由乙方承担责任并负责赔偿。

8.应当妥善保管图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

9.建立服务质量回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

10.由乙方授权消防系统保养质量安全检验人员每年对消防系统进行一次运行质量安全检查。

11.每年为甲方有关工作人员举办消防实施操作培训不得少于2次，并以确保其全面掌握消防系统操作、处理程序。

12.乙方每月需提供安全培训和技术交底、现场月度测试、月度保养计划资料：图片、课件、培训签到表、培训考试结果等交甲方存档。

13.乙方需对工作人员的自身、第三方人身伤害，对人身和环境危害等危险源的识别、管理方案等的责任由乙方负责。

八、违约责任

1.甲方迟延支付约定款项的,应按欠付金额每日万分之三的比例支付违约金。

2.消防系统保养不到位，引起业主有效投诉，乙方按每次投诉   元的标准向甲方支付违约金。乙方在接到故障或事故报修后   分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对普通故障于   小时内修复完毕，复杂故障于    小时内修复完毕，最长不能超过  小时。若超时，乙方按   元/次的标准向甲方支付违约金。

3.若乙方未能依本合同约定全面、适当履行义务的，甲方有权就该项工作发出整改警告。乙方   元/次向甲方支付违约金。若因此导致甲方损失或相关部门追究甲方责任的，由此造成的损失由乙方承担。

4.若乙方于30天内连续收到甲方整改警告达5次或以上，或给甲方造成严重影响或损失的，甲方有权解除合同。合同解除后，甲方无须支付所有未付的维修保养费，同时乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

九、争议解决方式

因执行本合同双方发生的争议，由双方协商解决。协商不成时，向合同甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.根据招投标采购法等相关法律、法规规定，乙方服务到期后若甲方考核为满意，本合同相关内容直接续签一年，届时重新签订相关合同。

1．双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前7天书面通知对方。

2.本合同一式   份，甲方执    份，乙方执   份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

3.本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：	                                      乙方：

法定代表人/授权代表：                         法定代表人/授权代表：

合同签订时间：    年   月   日               合同签订时间：    年   月   日